Вряд ли вам встречался проект, который волшебным образом шел в точности, как его запланировали в самом начале. Любой проект подвержен рискам — всевозможным событиям, которые на него влияют. Чтобы снизить вероятность и воздействие риска можно подумать об угрозах заранее — управлять рисками куда дешевле и проще, чем управлять реальными проблемами.  Следовательно важным элементом бизнес-плана является качественная и количественная оценка рисков его реализации.

- Начнем с качественной оценки, которая включает в себя:

- выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск

- идентификацию всех возможных рисков, свойственных рассматриваемому проекту

- разработку мероприятий по снижению риска

Основными инструментами качественной оценки являются SWOT-анализ и матрица вероятности и влияния рисков.

SWOT-анализ

Проект должен максимально использовать свои сильные стороны, попытаться преодолеть слабости, воспользоваться благоприятными возможностями и защититься от потенциальных угроз при реализации проекта.

Сильные стороны:

- Финансовая сторона

- Наличие финансовых ресурсов, возможность расширения специализации.

- Высокие показатели финансовой эффективности (срок окупаемости 17 мес., NPV больше 47 млн.руб., IRR около 124,5% - все с учетом терминального периода).

- Перспективная отрасль, в которую инвестируют, которая растет и к которой есть интерес   (рост 6,5%, громкие имена инвесторов «Тинькоф, Мегафон, Виза и др»).

- Гибкая система источников финансирования инвестиционного проекта.

- Низкий процент по кредиту (7,5% МСП Банк)

- Техническая сторона

- Современные технологии и оборудование

- Большой зал (200м2)

- Оказание дополнительных услуг, их высокое качество и ассортимент.

- Долговременные отношения с партнерами (в плане поставок компьютерной и оргтехники, постоянный провайдер).

- Круглосуточная работа

- Кальяны

- Буткемп

- Лаунж зона

- Юридическая сторона

- Работа в рамках действующего законодательства (ПО, разрешения)

- Маркетинговая сторона

- Гибкая ценовая политика

- Проведение маркетинговых исследований и осуществление полного комплекса маркетинга

- Работа напрямую с клиентами

- Простая организационная структура

- Высокая квалификация кадров

- Низкая конкуренция

- Высокий интерес к играм и киберспорт

Слабые стороны:

- Финансовая сторона

- Сложность построения финансовой модели и прогнозирование результатов, так как мало аналогов в Пермском крае, все подобные организации ИП не сдают бухгалтерский баланс.

- Высокая стоимость оборудования, а следовательно и инвестиций на открытие (3 622 300руб.)

- Высокая стоимость аренды (150 тыс.руб. в мес).

- Высокие затраты на интернет и электричество (50 тыс.руб. в мес.)

- Техническая сторона

- Оборудование быстро устаревает.

- Оборудование требует ремонта.

- Необходимость следить за сохранностью оборудования.

- Юридическая сторона

- Сложность получения всех разрешительных документов.

- Неточность и неполнота законодательства в данной сфере.

- Маркетинговая сторона

- Узкий радиус обслуживания (в пределах 1 км).

- Недостаточный управленческий опыт, ещё не сформировавшийся имидж клуба.

- Узкая сфера предоставляемых услуг (развлечения)

- Узкий целевой сегмент (пол, возраст, интересы и доход).

Возможности:

- Финансовая сторона

- Привлечение инвесторов, как следствие увеличение первоначальных инвестиций.

- Развитие государственных программ развития МСП, что позволит получить еще более выгодные кредиты, привлечь инвестиции.

- Снижение налоговой ставки.

- Вывод некоторых позиций работников на аутсорсинг, что снизит затраты.

- Скидка при оптовой закупке оборудования и мебели

- Техническая сторона

- Привлеченные инвестиции позволили бы приобрести более мощные/большее количество компьютеров

- Появление новых технологий VR, что повысит интерес к отрасли

- Появление новых игр

- Создание стримерской комнаты со специальным оборудованием

- Юридическая сторона

- Смягчение требований при открытии

- Конкретизация законодательства для данного вида бизнеса.

- Маркетинговая сторона

- Создание нескольких точек, при успешной реализации данного проекта

- Расширение аудитории (мужчины старше 35)

- Расширение рекламной компании

- Расширение сферы предоставляемых услуг (аренда оборудования в образовательных целях, для работы требовательных программ – дизайнерских, видео-монтажных, 3D-моделирования, моделирования различных процессов)

- Создание своей киберспортивной команды

Угрозы (риски) и методы их снижения:

- Финансовая сторона

| Виды риска | Проявление риска, отрицательные последствия | Меры по нейтрализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Проект не окупится, не будет прибыли | Завершение проекта, личные убытки (реализация оборудования по более низкой стоимости, кредит и процент по нему) | Построение более точной финансовой модели, привлечение специалистов |
| 2. Угроза неполучения государственных льгот | Снижение инвестиционной привлекательности и показателей финансовой эффективности, более дорогой кредит, повышении wacc | Отслеживать все изменения законодательства, экономическую и политическую ситуацию в РФ и ПК |
| 3. Повышение арендной платы | Снижение прибыли | Составление договора на долгий срок аренды |
| 4. Рост налогов | Уменьшение прибыли | Оптимизация налогообложения |
| 5. Рост цен на электроэнергию и интернет | Снижение прибыли | Заранее искать альтернативных поставщиков |
| 6. Снижение цен конкурентами | Снижение цен, падение прибыли и других финансовых показателей | Финансовое планирование издержек, расширение ассортимента предлагаемых услуг и улучшение их качества |
| 7. Недостаток собственных оборотных средств | Увеличение объёмов заёмных средств, ухудшение финансового состояния | Составление более точной финансовой модели |

- Техническая сторона

| Виды риска | Проявление риска, отрицательные последствия | Меры по нейтрализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Угроза не развить свою деятельность в связи с быстрым ростом научно-технического прогресса и устареванием оборудования | Уменьшение объёмов производства и прибыли, увеличение аварийности, снижение качества услуг | Подбор высокопрофессиональных кадров, своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования |
| 2. Неисправность оборудования | Снижение качества предоставляемых услуг и спроса на них, снижение прибыли | Для снижения риска необходимо приобретать новое оборудование, использовать только лицензионное программное обеспечение |
| 3. Недостаточная занятость компьютерного клуба | Рентабельность проекта не будет обеспечена при заданных ценах на услуги. (Главный источник данной проблемы – неправильно выбранное помещение в плане территориального расположения). Снижение прибыли, неокупаемость инвестиций | Правильно выбрать расположение, построить маркетинговую политику, предоставлять качественные услуги |
| 4. Недостатки проектных работ | Рост стоимости ремонтных работ | Учесть все НПА при проектировании |
| 5. Изношенность оборудования, его поломка | Убытки связанные с ремонтом и снижением спроса из-за падения качества услуг | Проведение планового осмотра машин и компьютерного оборудования |
| 6. Недостаточный уровень заработной платы | Увольнения работников, невыполнение ими своих обязанностей, намеренное нанесение ущерба, воровство | Отслеживать средние уровни з/п по их должностям |
| 8. Кража оборудования | Убытки, связанные с компенсацией | Страхование, видеонаблюдение, сигнализация |
| 9. Отсутствие резерва мощности | Невозможность покрытия пикового спроса | Рефинансирование прибыли |

- Юридическая сторона

| Виды риска | Проявление риска, отрицательные последствия | Меры по нейтрализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Несовершенство отечественного законодательства | Возможные убытки (штрафы, исправление под законодательство) | Привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт, отслеживать все изменения законодательства, экономическую и политическую ситуацию в РФ и ПК |

- Маркетинговая сторона

| Виды риска | Проявление риска, отрицательные последствия | Меры по нейтрализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Обострение конкурентной борьбы | Снижение количества клиентов и прибыли | Постоянно проводить анализ рынка, контролировать качество оказываемых услуг, внедрять систему лояльности для постоянных клиентов, расширять спектр услуг. Закупка и расчет амортизации машин. Расширение сферы услуг (было описано в возможностях) |
| 2. Падение спроса из-за снижения уровня доходов, падение интереса к отрасли, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг | Снижение прибыли, плохая репутация | Отслеживать тренды, постоянно предлагать что-то новое, акции, программы лояльности |
| 3. Низкая квалификация кадров | Низкое качество услуг, увеличение поломок | Больше внимания уделить этапу отбора, устраивать обучения, стимулировать |
| 4. Связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным выбором ценовой и сбытовой политики | Отсутствие спроса, отсутствие прибыли | Проведение тщательного анализа рынка, использование консультационных услуг, учёт мнения специалиста-маркетолога |

- Макроэкономические и иные

| Виды риска | Проявление риска, отрицательные последствия | Меры по нейтрализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Нестабильность национальной валюты | Повышение стоимости закупок оборудования | Следить за экономической и политической ситуацией в РФ, мире, ПК, молиться |
| 2. Неблагоприятные демографические изменения, замедление темпов роста рынка | Снижение спроса и прибыли | Расширение целевого сегмента, стимулирование интереса к отрасли киберспорта |
| 3. Эпидемия COVID-19 не закончится | Невозможность открытия | Молиться |
| 4. Неплатёжеспособность клиентов | Уменьшение объёмов продаж и снижение прибыли | Финансовое планирование издержек, расширение ассортимента предлагаемых услуг и улучшение их качества |

Матрица вероятности и влияния –

это общепринятый подход, заключающийся в отнесении риска к высоким, средним или низким путем сопоставления двух параметров риска: вероятности и воздействия на содержание проекта в случае его наступления.

Он позволяет рассмотреть данные риски более подробно, сгруппировать их, определить наиболее значимые, которые потребует наибольшего внимания.

Для этого нужно заполнить следующую таблицу, где:

Типичная классификация величины возможного ущерба:

- Несущественные (S1): не приносят реальных негативных последствий или не представляют существенной угрозы для организации или проекта;

- Малые(S2): имеют небольшой потенциал для негативных последствий, но не окажут существенного влияния на общий успех;

- Умеренные(S3): могут привести к негативным последствиям, создавая умеренную угрозу для проекта или организации;

- Критические(S4): с существенными негативными последствиями, которые будут серьезно влиять на успех организации или проекта (необходимость закрыть проект или большое количество негативных событий);

- Катастрофические(S5): с крайне негативными последствиями, которые могут привести к закрытию или долгосрочному сбою деятельности всей компании. Требуют наибольшего внимания и ресурсов

Типичная классификация вероятности реализации события:

- Маловероятно (L1): крайне редкие, почти без вероятности возникновения;

- Редко (L2): имеют небольшой шанс проявления;

- Вероятно (L3): случаются с вероятностью 30-50%;

- Часто (L4): могут произойти с большой вероятностью;

- Определенно (L5): почти наверняка проявятся и неизбежны.

Рейтинги, представленные в таблице, можно описать в следующем порядке:

- Низкий: последствия незначительны, и вряд ли это произойдет. Эти типы угроз, как правило, игнорируются.

- Средний: вероятность возникновения не позволяет их игнорировать, а последствия могут быть ощутимыми. Если возможно, необходимо принять меры для предотвращения возникновения средних рисков, но следует помнить, что они не являются приоритетными и не могут критично влиять на успех организации или проекта.

- Высокий: имеют серьезные последствия и вполне вероятно реализуются. На них следует реагировать в ближайшем будущем.

Экспертным путем были выделены основные риски, так же им были присвоены характеристики вероятности и воздействия на проект. Однако хочется сделать оговорку, что оценка сегодня получится завышенной, так как сложившаяся в мире ситуация сложно прогнозируема и произошла впервые (я имею ввиду COVID-19 и нефть), а так же на оценку влияют пессимистические настроения эксперта (меня).

- Неполучение государственных льгот и рост налогов.

- Вероятность –частая (L4), так как сейчас ухудшилась эпидемиологическая ситуация, снизились цены на нефть, остановились производства и поступления в бюджет, которые нужно будет компенсировать.

- Последствия – умеренные (S3), окупаемость проекта достигается даже при повышении налоговой ставки до 20-25% и стоимости кредитных средств до

12-14%.

- Рейтинг – средний.

- Повышение арендной платы, цен на электроэнергию и интернет.

- Вероятность –малая (L1), при снижении доходов потребителям будет нечем оплачивать коммунальные услуги, поставщикам невыгоден высокий уровень задолженности.

- Последствия – малые (S2).

- Рейтинг – низкий.

- Риски оборудования (неисправность, порча, воровство)

- Вероятность –маловероятно (L1), так как планируется закупить новое оборудование, установить видеонаблюдение и сигнализацию.

- Последствия – критические (S4), приведет к уменьшению прибыли, потере средства предоставления услуг.

- Рейтинг – средний.

- Риски оборудования (устаревание)

- Вероятность –определенно (L5), примерно раз в 2 года необходимо обновлять комплектующие.

- Последствия – умеренные (S3), приведет к уменьшению прибыли из-за снижения качества услуг.

- Рейтинг – высокий.

- Недостаточная з/п и компетенции персонала

- Вероятность –редко (L2), так как планируется тщательная работа на этапе подбора персонала

- Последствия – малые (S2).

- Рейтинг – низкий.

- Падение и недостаток спроса, вызванные неплатежеспособностью клиентов, изменением их предпочтений, плохим качеством услуг, отсутствием имиджа.

- Вероятность –определенно (L5), причем наибольший вклад вносит показатель снижения доходов.

- Последствия –катастрофические(S5), приведет к уменьшению прибыли, неокупаемости, завершению проекта, личным убыткам.

- Рейтинг – высокий.

- Несовершенство законодательства

- Вероятность –часто (L4), многие моменты данной отрасли не регулируются либо регулируются недостаточно.

- Последствия – умеренные (S3), приведет к возможным штрафам, изменениям ОПФ и т.д.

- Рейтинг – средний.

- Конкуренция

- Вероятность –вероятно (L3), с одной стороны на данный момент мало конкурентов и нет инфраструктуры, с другой стороны перспективная отрасль начнет привлекать новых инвесторов.

- Последствия – умеренные (S3), приведет к уменьшению прибыли, необходимости пересмотра комплекса маркетинга.

- Рейтинг – средний.

- Нестабильность национальной валюты

- Вероятность –часто (L4), рубль ослабевает по отношению к доллару.

- Последствия – умеренные (S3).

- Рейтинг – средний.

- Последствия короновируса не позволят открывать массовые заведения

- Вероятность –редко (L2).

- Последствия – катастрофические (S5), нельзя осуществить проект.

- Рейтинг – средний.

- Количественная оценка рисков заключается в численном определении размеров отдельных рисков и общехозяйственного риска для предприятия в целом. При количественном анализе риска могут использоваться различные методы оценки. Основными инструментами в данном бизнес-плане является анализ чувствительности и сценарный анализ.

Анализ чувствительности-

методика анализа риска, исследующая ситуации, в которых изменяются ключевые переменные (количество проданного товара, цена реализации, издержки), и в результате изменяются индикаторы успеха предприятия.

Ключевой параметр – NPV

Факторы:

- Загруженность оборудования (количество часов на 1 устройство)

- Стоимость 1 часа игры

- Выручка бара на 1 час времени

- Сумма официальной заработной платы

- Затраты на электричество и интернет

- Налоговая ставка

- Стоимость собственного капитала (re)

- Стоимость заемного капитала (rd)

- Ставка роста (g)

Как видно из таблицы и графика NPV наиболее чувствительна к изменению загрузки оборудования, стоимости 1 часа игры, выручка бара на 1 час времени, сумма официальной заработной платы, а на NPV с учетом терминального периода ставка роста (g).

На основе полученных данных проведем сценарный анализ-

Который позволяет отчасти исправить недостаток предыдущего метода: он включает одновременное (параллельное) изменение факторов проекта, проверяемых на риск.

Рассматривается 3 сценария:

- пессимистический (р=20%), при котором факторы дохода ниже на 10%, а факторы расхода выше на 10%

- наиболее вероятный по которому рассчитана модель (60%)

- оптимистический (р=20%), при котором факторы дохода выше на 10%, а факторы расхода ниже на 10%

Результаты представлены на слайде

Таким образом, у бизнес-плана по открытию компьютерного клуба имеется определенное количество рисков, которое необходимо учесть. Для успешной работы клуба необходимо проводить оценку рисков на этапе его создания, реализации и работы. Это поможет повысить стабильность денежных потоков и финансового состояния, привлечь инвесторов и потенциальных клиентов.